泸州兴绿园林绿化有限责任公司关于

江城-龙透关示范段品质提升改造

方案及扩初设计采购公告

竞

争

性

磋

商

文

件

泸州兴绿园林绿化有限责任公司

2025年05月16日

目 录

第一章  磋商邀请	3

第二章  磋商须知	6

第三章 供应商的资格、资质性及其他类似效力要求	18

第四章 供应商应当提供的资格性 及其他类似效力要求的相关证明材料	20

第五章  采购项目服务内容和商务要求	22

第六章  磋商内容、磋商过程中可实质性变动的内容	28

第七章  响应文件格式	29

第八章  评审方法	48

第九章  采购合同（草案）	59

第一章  磋商邀请

现采购人泸州兴绿园林绿化有限责任公司依据工作安排，拟对江城-龙透关示范段品质提升改造方案及初步设计 进行采购，特邀请符合本次采购要求的供应商参加本项目投标。

一、采购项目基本情况

1.项目名称：江城-龙透关示范段品质提升改造方案及初步设计

2.采购人：泸州兴绿园林绿化有限责任公司

3.项目概况：一环路（沱一桥至龙透关段）、星光路、大山坪南路、迎晖路，共计长度约6.6km.设计内容包含道路车行道及人行道优化改造、沿线节点及道路空间功能品质提升、沿线立面改造、店招及广告品质提升、绿化品质提升（包括立体绿化、人行道及节点绿化）、城市管理优化、设施及城市家具改造、光亮工程、场景营造等，涵盖沿线街道一体化设计、城市“金角银边”设计、场景营造、特色街区设计、文旅价值提升等各方面。本次采购内容为江城-龙透关示范段品质提升改造方案及初步设计服务供应商。

二、资金情况

资金已落实。

三、采购项目简介：

本项目共1个包，拟采购一名供应商对江城-龙透关示范段品质提升改造进行方案及初步设计。

四、邀请供应商

本次投标邀请在泸州城投集团官方网站（http://www.lzctjt.com/）上以公告形式发布。

五、供应商参加本次采购活动应具备下列条件

1.具备独立承担民事责任的能力；

2.具备良好商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录；

6.具备法律、行政法规规定的其他条件；

7.采购人根据采购项目提出的特殊条件:

7.1具有国家行政主管部门颁发的城乡规划编制甲级及以上资质、风景园林设计专项甲级及以上设计资质；

7.2参加采购活动的供应商及其现任法定代表人、主要负责人无行贿犯罪记录；

7.3本次采购活动接受联合体投标，不允许分包。联合体成员不超过两家；若为联合体投标，须在响应文件中提供联合体协议书，并明确联合体牵头单位。

（详见磋商文件第四章）

六、禁止参加本次采购活动的供应商

1.根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，采购人将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商在采购公告发布之日前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商报名参加本项目的采购活动（以联合体形式参加本项目采购活动，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录）。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本采购项目。供应商为采购人在确定采购需求、编制磋商文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为磋商文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评审因素和标准、采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

七、磋商文件获取方式、时间、地点：

磋商文件获取时间：磋商文件自2025年5月17日至2025年5月25日上午09：00-12：00，下午15：00-18:00（北京时间）。

八、递交响应文件截止时间：2025年5月26日9:30（北京时间）；

- 递交响应文件地点：泸州兴绿园林绿化有限责任公司（泸州市江阳区龙腾路10号（泸天化集团大楼5楼））会议室。

响应文件必须在递交响应文件截止时间前送达磋商地点，逾期送达或没有密封的响应文件恕不接收。本次采购不接收邮寄的响应文件。

十、响应文件开启时间：2025年5月26日9:30（北京时间）在磋商地点开启。

十一、磋商地点：泸州兴绿园林绿化有限责任公司（泸州市江阳区龙腾路10号（泸天化集团大楼5楼））会议室。

十二、联系方式

采购人：泸州兴绿园林绿化有限责任公司

通讯地址：泸州市江阳区龙腾路10号

联 系 人：潘女士

联系电话：0830-2517061

# 第二章  磋商须知

一、供应商须知附表

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购预算 （实质性要求） | 采购预算：1400000.00 元（大写：壹佰肆拾万元整）。 报价超过采购预算的,其响应文件按无效处理。 |
| 2 | 最高限价 （实质性要求） | 1.最高限价：1400000.00 元（大写：壹佰肆拾万元整）。 2.报价超过最高限价的,其响应文件按无效处理。 |
| 3 | 低于成本价不正当竞争预防措施 （实质性要求） | 在评审过程中，供应商报价明显低于最高限价或者低于其他有效供应商报价算术平均价的，有可能影响产品/服务质量或者不能诚信履约的，磋商小组应当要求其在磋商现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。 供应商提交书面说明后，磋商小组应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其响应文件作为无效处理。 |
| 4 | 磋商情况公告 | 磋商结果等在泸州城投集团官方网站予以公告。 |
| 5 | 磋商文件咨询 | 联系人：潘女士 联系电话：0830-2517061 |
| 6 | 磋商过程、结果咨询 | 联系人：潘女士 联系电话：0830-2517061 |
| 7 | 成交通知书领取 | 采购结果公告在泸州城投集团官方网站上发布后，请成交供应商凭有效身份证明证件到泸州兴绿园林绿化有限责任公司领取成交通知书。 联系人：潘女士 联系电话：0830-2517061 |
| 8 | 供应商询问 | 联系人：潘女士 联系电话：0830-2517061 |
| 9 | 供应商质疑 | 根据委托代理协议约定，与本项目相关的所有询问与质疑均由采购人受理和答复。 联系人：潘女士 联系电话： 0830-2517061 注：供应商质疑不得超出磋商文件、磋商过程、磋商结果的范围，供应商针对同一采购程序环节的质疑应在法定质疑期内一次性提出。 |
| 10 | 供应商投诉 | 投诉受理单位：采购人纪检部门。 注：供应商投诉事项不得超出已质疑事项的范围。 |
| 11 | 代理服务费 | 无 |
| 12 | 合同分包 | 本项目不接受合同分包； |
| 13 | 声明承诺提醒 | 供应商响应文件中提供的各种声明和承诺应当真实有效，无效声明和承诺、虚假声明和承诺将由供应商自己承担由此带来的任何不利后果，虚假声明和承诺还将报告监管部门追究法律责任。 |
| 14 | 投标保证金 | 投标保证金的金额：人民币（大写）贰万元 (¥20000元）。 1.网银转账方式： 投标保证金必须通过投标人的基本账户在2025年05月26日09:30 时前到达泸州兴绿园林绿化有限责任公司的基本账户。 保证金缴纳指定账户： 开户名称：泸州兴绿园林绿化有限责任公司； 开户行：中国工商银行泸州江阳南路支行 账号：230 4343 4092 0104 3588 2.如果没有出现保证金按规定应被没收的情形，磋商结束后，未中选的供应商的保证金，采购人将在15个工作日内通过银行转账方式将保证金退还到该供应商的基本账户（不计利息）。 |
| 15 | 履约保证金 | 无 |
| 16 | 联合体 | 本次招标接受联合体投标。联合体成员不超过两家；若为联合体投标，须在响应文件中提供联合体协议书，并明确联合体牵头单位。 |

二、总  则

1.适用范围

1.1 本磋商文件仅适用于本次磋商采购项目。

1.2 本磋商文件的解释权归采购人所有。

2.采购主体

2.1本次磋商的采购人是泸州兴绿园林绿化有限责任公司 。

2.2本次磋商的供应商、投标人、承包人是各投标单位。

3. 合格供应商

合格供应商应具备以下条件：

3.1 具备法律法规和本采购文件规定的资格条件；

3.2 不属于禁止参加本项目采购活动的供应商；

3.3按照规定获取了磋商文件，属于实质性参加采购活动的供应商。

4. 磋商费用（实质性要求）

供应商应自行承担参加磋商活动的全部费用。

5.充分、公平竞争保障措施（实质性要求）

5.1利害关系供应商处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的采购活动。采购项目实行资格预审的，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商可以参加资格预审，但只能由供应商确定其中一家符合条件的供应商参加后续的采购活动，否则，其响应文件作为无效处理。

5.2利害关系授权代表处理。两家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其授权代表，否则，其响应文件作为无效处理。

5.3前期参与供应商处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。供应商为采购人在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评审因素和标准、采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

5.4提供相同品牌产品处理。提供相同品牌产品且通过资格审查的不同供应商参加同一合同项下采购项目的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托磋商小组自主采取随机抽取的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，其他同品牌供应商不作为成交供应商候选人。

非单一产品采购项目中，多家供应商提供的部分或所有核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。本采购项目核心产品为：/。

5.5供应商实际控制人或者中高级管理人员，同时是采购人工作人员，不得参与本项目采购活动。

5.6同一母公司的两家以上的子公司只能组成联合体参加本项目同一合同项下的采购活动，不得以不同供应商身份同时参加本项目同一合同项下的采购活动。

5.7供应商与采购人存在关联关系，或者是采购人的母公司或子公司，不得参加本项目采购活动。

5.8回避。采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响采购活动公平、公正进行的关系。

本项目采购活动中需要依法回避的采购人员是指采购人内部负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购项目的负责人，以及采购人负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购活动的负责人。本项目采购活动中需要依法回避的相关人员是指磋商小组成员。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人书面提出回避申请，并说明理由。采购人将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

- 6.联合体竞争性磋商（本项目不允许联合体参与）

联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

7.响应文件有效期（实质性要求）

本项目响应文件有效期为递交磋商响应文件截止之日起90天。供应商响应文件中必须载明响应文件有效期，响应文件中载明的响应文件有效期可以长于磋商文件规定的期限，但不得短于磋商文件规定的期限。否则，其响应文件将作为无效处理。

8.知识产权（实质性要求）

8.1供应商应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

8.2 除非磋商文件特别规定，采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

8.3供应商将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

8.4 如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法获取使用该知识产权的相关费用。

三、磋商文件

9．磋商文件的构成（实质性要求）

9.1 磋商文件是供应商准备响应文件和参加磋商的依据，同时也是磋商的重要依据。磋商文件用以阐明磋商项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、磋商程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。

9.2 供应商应认真阅读和充分理解磋商文件中所有的事项、格式条款和规范要求。供应商应详细阅读磋商文件的全部内容，按照磋商文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性和有效性，一经发现有虚假行为的，将取消其参加磋商或成交资格，并承担相应的法律责任。

10. 磋商文件的澄清和修改

10.1 在递交响应文件截止时间前，采购人可以对磋商文件进行澄清或者修改。

10.2 采购人对已发出的磋商文件进行澄清或者修改，应当以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有按照规定获得了磋商文件的供应商，同时在泸州兴绿园林绿化有限责任公司官方网站上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。

10.3 供应商应于递交响应文件截止前，在泸州兴绿园林绿化有限责任公司官方网站查询本项目的更正公告，以保证其对磋商文件做出正确的响应。供应商未按要求下载相关文件，或由于未及时关注更正公告的信息造成的后果，其责任由供应商自行负责。

10.4供应商认为需要对磋商文件进行澄清或者修改的，可以以书面形式向采购人提出申请，由采购人决定是否采纳供应商的申请事项。

11. 答疑会和现场考察

11.1 根据采购项目和具体情况，采购人认为有必要，可以在磋商文件提供期限截止后响应文件提交截止前，组织已获取磋商文件的潜在供应商现场考察或者召开答疑会。

11.2采购人组织现场考察或者召开答疑会的，将以书面形式通知所有按照规定获取了磋商文件的潜在供应商。供应商接到通知后，不按照要求参加现场考察或者答疑会的，视同放弃参加现场考察或者答疑的权利，采购人不再对该供应商重新组织，但也不会以此限制供应商提交响应文件或者以此将供应商响应文件直接作为无效处理。

11.3 供应商考察现场或者参加答疑会所发生的一切费用由供应商自己承担。

四、响应文件

### 12.响应文件的组成（实质性要求）

12.1供应商应按照磋商文件的规定和要求编制资格性响应文件、其他响应文件。供应商在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包他人完成的，应当在响应文件中载明或磋商过程中澄清。

12.2供应商编写的响应文件应包括资格性响应文件和其他响应文件两部分，根据磋商文件的规定要求提供。

13.响应文件的语言（实质性要求）

13.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购组织单位就有关磋商采购的所有来往书面文件均须使用中文。响应文件中如附有外文资料，主要部分要对应翻译成中文并加盖供应商公章后附在相关外文资料后面。

13.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌虚假响应的按照相关法律法规处理。

13.3 如因未翻译而造成的响应文件无效风险，由供应商承担。

14．计量单位（实质性要求）

除磋商文件中另有规定外，本次采购项目所有合同项下的报价均采用国家法定的计量单位。

15. 报价（实质性要求）

15.1所有报价一律以人民币报价。采购人不接受任何非人民币币种的报价。

15.2供应商的报价是其响应本项目要求的全部工作内容的价格体现，包括供应商完成本项目所需的一切费用。

15.3供应商最后报价超过最高限价（金额详见“供应商须知附表”）的, 其响应文件按无效处理。

16.响应文件格式

16.1 供应商应执行磋商文件规定的要求。

16.2 对于没有格式要求的磋商文件由供应商自行编写。

17.响应文件的编制和签署

17.1 资格性响应文件正本1份副本2份，并在其封面上清楚地标明资格性响应文件、采购项目名称、包件号及名称（若有）、供应商名称以及“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面响应文件为准。

17.2 其他响应文件正本1份副本2份，并在其封面上清楚地标明其他响应文件、采购项目名称、包件号及名称（若有）、供应商名称以及“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面响应文件为准。

17.3响应文件正本和副本均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，并在规定签章处签字和盖章。响应文件副本可采用正本的复印件。本项目响应文件提供纸质响应文件。

17.4响应文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由供应商的法定代表人/单位负责人或其授权代表签字并盖供应商公章。

17.5（实质性要求）响应文件应由供应商法定代表人/主要负责人/本人或其授权代表在响应文件要求的地方签字（注：供应商为法人的，应当由其法定代表人或者授权代表签字确认；供应商为其他组织的，应当由其主要负责人或者授权代表签字确认；供应商为自然人的，应当由其本人或者授权代表签字确认）或加盖私人印章，要求加盖公章的地方加盖单位公章，不得使用专用章（如经济合同章、投标专用章、艺术签名章等）或下属单位印章代替。

17.6响应文件正本和副本需要逐页编目编码。

17.7响应文件正本和副本应当采用胶装方式装订成册，不得散装或者合页装订。

17.8（实质性要求）响应文件应按磋商文件的要求签署、盖章。

17.9提供纸质响应文件的，响应文件统一用A4幅面纸印制，除另有规定外。

18.响应文件的密封和标注

18.1 所有响应文件密封包装在一个密封袋内，未按规定密封代理机构有权拒收响应文件。

18.2 响应文件密封袋的最外层应清楚地标明采购项目名称、包件号及名称（若有）、供应商名称。

18.3 所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固。

18.4 未密封的响应文件，采购人将拒收或者在时间允许的范围内，要求供应商密封完善后接收。

19.响应文件的递交

19.1 资格性响应文件和其他响应文件应于递交响应文件截止时间前送达指定地点，采购人拒绝接收截止时间后送达的响应文件。供应商在递交响应文件时，用正楷填写“递交响应文件签收表”然后将签收表和响应文件一并递交给采购人工作人员。

19.2 采购人将向通过资格审查参加磋商的供应商发出磋商邀请，并书面告知未通过资格审查的供应商未通过的原因。

19.3 最终报价表在磋商后，由磋商小组要求供应商进行报价时递交。

19.4 本次采购不接收邮寄的响应文件。

20.响应文件的修改和撤回（补充、修改响应文件的密封和标注按照本章“19.响应文件的密封和标注”规定处理）

20.1供应商在提交响应文件后可对其响应文件进行修改或撤回，但该修改或撤回的书面通知须在递交截止时间之前送达采购人，补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。且该通知需经正式授权的供应商代表签字方为有效。供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

20.2供应商对响应文件修改的书面材料或撤回的通知应该按规定进行编写、密封、标注和递送，并注明“修改响应文件”字样。

20.3供应商不得在递交截止时间起至响应文件有效期期满前撤销其响应文件，否则将认定其响应文件有效期的承诺为虚假承诺，并依法追究其法律责任。

20.4供应商对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

五、评审

21.6磋商小组的组建及其评审工作按照有关法律制度和本文件第八章的规定进行。

六、成交事项

22.确定成交供应商

22.1本项目采购人将按磋商小组推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商。

22.2采购人自评审结束后2个工作日内将磋商报告及有关资料送采购人确定成交供应商。

22.3评审得分且最后报价且技术指标得分均相同的，成交候选供应商并列，由采购人随机抽签确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定磋商报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

22.4采购人确定成交供应商过程中，发现成交候选供应商有下列情形之一的，不予确定其为成交供应商：

（1）成交候选供应商属于禁止参加本项目采购活动的；

（2）成交候选供应商因不可抗力，不能继续参加采购活动；

（3）成交候选供应商无偿赠与或者低于成本价竞争；

（4）成交候选供应商提供虚假材料；

（5）成交候选供应商恶意串通。

23.成交结果

23.1采购人确定成交供应商后，将及时书面通知采购人，发出成交通知书并发布成交结果公告。

23.2成交供应商应当及时领取成交通知书。

23.3成交供应商不能及时领取成交通知书，采购人应当通过邮寄、快递等方式将项目成交通知书送达成交供应商。

24.成交通知书

24.1成交通知书为签订采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

24.2成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人无正当理由改变成交结果，或者成交供应商无正当理由放弃成交的，将承担相应的法律责任。

24.3成交供应商的响应文件作为无效响应文件处理或者有采购法律法规规章制度规定的成交无效情形的，采购人在取得有权主体的认定以后，有权宣布发出的成交通知书无效，并收回发出的成交通知书，依法重新确定成交供应商或者重新开展采购活动。

七、合同事项

25.签订合同

25.1 成交供应商应在成交通知书发出之日起十日内与采购人签订采购合同。由于成交供应商的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃成交，取消其成交资格并将按相关规定进行处理。

25.2 磋商文件、成交供应商的响应文件及双方确认的澄清文件等，均为有法律约束力的合同组成部分。

25.3 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对磋商文件和成交供应商响应文件确定的事项进行修改。

25.4 成交供应商因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃成交的，采购人可以与后一位序的成交候选供应商签订采购合同，以此类推。

25.5竞争性磋商文件、成交供应商提交的响应文件、磋商中的最后报价、成交供应商承诺书、成交通知书等均称为有法律约束力的合同组成内容。

26.合同分包（实质性要求）

26.1本项目合同接受分包与否，以“供应商须知附表”勾选项为准。

26.2 采购合同实行分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

27.合同转包（实质性要求）

本采购项目严禁成交供应商将任何采购合同义务转包。本项目所称转包，是指成交供应商将采购合同义务转让给第三人，并退出现有采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）实质成为采购合同的另一方当事人的行为。

成交供应商转包的，视同拒绝履行采购合同义务，将依法追究法律责任。

28.补充合同

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原采购合同履行过程中，不得在原采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原采购合同一致。

29.履约保证金（实质性要求）

详见供应商须知附表。

30.合同备案

采购人应当将采购合同副本自签订（双方当事人均已签字盖章）之日起七个工作日内交由业主相关部门备案。

31.履行合同

31.1 成交供应商与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

31.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照合同约定及《民法典》的有关规定进行处理。

32.验收

32.1验收结果合格的，成交供应商凭验收报告办理相关手续；验收结果不合格的，不予支付采购资金。

33.资金支付

采购人将按照采购合同规定，及时向成交供应商支付采购资金。

八、磋商纪律要求

34.供应商不得具有的情形

供应商参加本项目磋商不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取成交；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

（3）与采购人或其他供应商恶意串通；

（4）向采购人、磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在磋商过程中与采购人进行协商；

（6）成交后无正当理由拒不与采购人签订采购合同；

（7）未按照磋商文件确定的事项签订采购合同；

（8）将采购合同转包或者违规分包；

（9）提供假冒伪劣产品；

（10）擅自变更、中止或者终止采购合同；

（11）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

（12）法律法规规定的其他情形。

供应商有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（1）-（10）条情形之一的，同时将取消被确认为成交供应商的资格或者认定成交无效。

九、其  他

35.本磋商文件中所引相关法律制度规定，在采购中有变化的，按照变化后的相关法律制度规定执行。本章规定的内容条款，在本项目递交响应文件截止时间届满后，因相关法律制度规定的变化导致不符合相关法律制度规定的，直接按照变化后的相关法律制度规定执行，本磋商文件不再作调整。

36.（实质性要求）国家或行业主管部门对服务项目的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，必须符合其要求。

- 供应商的资格性及其他类似效力要求

（一）供应商参加本次采购活动应具备下列条件：

1.具备独立承担民事责任的能力；

2.具备良好商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录；

6.具备法律、行政法规规定的其他条件；

7.采购人根据采购项目提出的特殊条件：

7.1具有国家行政主管部门颁发的城乡规划编制甲级及以上资质、风景园林设计专项甲级及以上设计资质；

7.2参加采购活动的供应商及其现任法定代表人、主要负责人无行贿犯罪记录；

7.3本次采购活动接受联合体投标，不允许分包。联合体成员不超过两家；若为联合体投标，须在响应文件中提供联合体协议书，并明确联合体牵头单位。

二、其他类似效力要求：

1、授权参加本次采购活动的供应商代表证明材料。

注：1.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的供应商，不得参加本采购项目。“参加本次采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录”中的重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（“较大数额罚款”的金额标准是指：《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200 万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200 万元的，从其规定。）

2、供应商在参加采购活动前，被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且有效期内，或者在前三年采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关行政部门处罚（处理）的，本项目不认定其具有良好的商业信誉。

- 供应商应当提供的资格性及其他类似效力要求的相关证明材料

一、应当提供的供应商资格性及其他类似效力要求的相关证明材料

（一）资格要求相关证明材料：

| 序 号 | 供应商资格性及其他类似效力要求 | 供应商应当提供的相关证明材料 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具备独立承担民事责任的能力； | ①供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照”； ②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”； ③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”； ④若为自然人：提供“身份证明材料”。以上均提供复印件。 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 1.具有良好的商业信誉：提供承诺函。 2.健全的财务会计制度:①可提供2023年度经审计的财务报告复印件（包含审计报告和审计报告中所涉及的三表一附注或四表一附注），②可提供2023年度供应商完整的全套财务报表复印件，③可提供截至响应文件递交截止日一年内银行出具的资信证明（复印件），④供应商注册时间截至响应文件递交截止日不足一年的，也可提供在工商备案的公司章程（复印件）⑤可提供具有健全的财务会计制度的承诺函。 |
| 3 | 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力 | 提供承诺函。 |
| 4 | 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供承诺函。 |
| 5 | 参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录 | 提供承诺函。 |
| 6 | 法律和行政法规规定的其他条件 | 提供承诺函。 |
| 7 | 采购人根据采购项目提出的特殊条件: |  |
| 7.1 | 具有国家行业行政主管部门颁发的具有国家行政主管部门颁发的城乡规划编制甲级及以上资质、风景园林设计专项甲级及以上设计资质； | 提供资质证书复印件加盖公章。 |
| 7.2 | 参加采购活动的供应商及其现任法定代表人、主要负责人无行贿犯罪记录 | 提供承诺函 |
| 7.3 | 本项目接受联合体 | 提供承诺函。 联合体成员不超过两家；若为联合体投标，须在响应文件中提供联合体协议书，并明确联合体牵头单位。 |

注：以上证件均需提供有效期内的复印件加盖供应商鲜章。

（二）其他类似效力要求相关证明材料：

（1）法定代表人和授权代表身份证复印件（注：复印件加盖公章）。

（2）法定代表人授权代理书原件（注：①复印件加盖公章；②如响应文件均由供应商法定代表人签字的且法定代表人本人参与磋商的，则提供法定代表人身份证明书）。

第五章  采购项目服务内容和商务要求

一、项目概况：

1.项目背景：泸州作为长江经济带重要节点城市、中国酒城及国家级历史文化名城，街道空间是城市风貌展示、文化传承和市民生活的重要载体。当前，泸州街道空间存在功能单一、文化特色不足、公共活力欠缺、管理碎片化等问题。为落实“一体两翼”特色发展战略，打造“人城境业”、和谐共融的高品质生活宜居地，特编制以下成果，聚焦街道一体化、金角银边利用、场景营造、文旅价值提升及跨部门协同管理，系统性指导全市街道空间更新与品质提升。

2.本项目共1个包，拟对：江城-龙透关示范段品质提升改造方案及初步设计进行采购。

3.设计范围及内容：包含4条路，一环路（沱一桥至龙透关段）、星光路、大山坪南路、迎晖路，共计长度约6.6km.设计内容包含道路车行道及人行道优化改造、沿线节点及道路空间功能品质提升、沿线立面改造、店招及广告品质提升、绿化品质提升（包括立体绿化、人行道及节点绿化）、城市管理优化、设施及城市家具改造、光亮工程、场景营造等，涵盖沿线街道一体化设计、城市“金角银边”设计、场景营造、特色街区设计、文旅价值提升等各方面。

设计范围图

二、设计目标

1.功能复合化：构建“交通+生活+文旅+生态”复合型街道空间，提升市民获得感。

2.文化在地化：深挖酒文化、长江文化、红色文化资源，打造“泸派”街道场景。

3.空间精细化：激活桥下、街角、围墙边等“金角银边”，实现小微空间高效利用。

4.管理协同化：建立多部门统筹机制，推动规划、建设、运营全周期闭环管理。

三、设计原则

结合《泸州国土空间总体规划（2021-2035）》《泸州历史文化名城保护规划》等上位规划，注重与长江生态保护、老旧小区改造等政策的衔接。

1.以人为本：优先保障步行及休憩需求，构建全龄友好街道。

2.风貌延续：保护历史街巷肌理，新建区域体现川南建筑特色与山水格局。

3.绿色低碳：推广本土植物、透水铺装、雨水花园等生态技术。

二、技术、服务要求：

- 成果要求

- （一）成果内容

1.江城-龙透关公园示范段道路空间品质提升设计（方案设计、扩初设计）

2.泸州市一环路城市道路空间品质提升导则

- 具体要求

- 1.江城-龙透关公园示范段道路空间品质提升方案及初步设计

- （1）图纸成果

①总平面图：清晰表达景观功能分区、交通流线、硬质铺装、绿化布局、水景、构筑物等； 标注主要尺寸、标高、关键节点名称及索引。

②分析图：功能分析图、交通流线分析图、视线与空间分析图、竖向设计图、地形标高及坡度、排水方向、挡土墙位置等。

③节点放大图：重点区域（如主入口、核心广场、水景、特色构筑物）的平面、立面、剖面图；标注材料、构造做法、尺寸及关键细节；店招、广告、立面风貌改造等的数量、尺寸及材质。

④种植设计图：植物分区规划（乔木、灌木、地被、草坪）；主要树种名称、规格、种植密度及组团意向。

⑤水电专业 ：灌溉点位、照明灯具布置、水景循环系统等初步设计；与建筑、市政管线的衔接示意。

⑥配套设施布置图

标识景观家具（座椅、垃圾桶）、标识系统、游乐设施、艺术装置的位置。

（2）文本成果

①设计说明 ：设计理念、主题及风格定位；功能分区、空间组织逻辑、交通系统策略；材料、植物、灯光、水景等专项设计说明。

②经济技术指标 ：总用地面积、绿地率、硬质铺装面积、水景面积、构筑物面积等；植物配置表（种类、数量、规格）。

③材料样板及构造示意 ：主要铺装材料（石材、木材、透水砖等）的样板图片及技术参数。

④造价估算:分项工程（硬景、软景、水电、设施、店招、广告、交通）的初步成本估算，供甲方参考。

（3）模型与效果图

①整体或局部效果图：关键节点、主入口、标志性景观的透视效果图或鸟瞰图；表达材质、色彩、光影及氛围。

②三维模型：SketchUp、3D max等工具制作的简易模型，辅助空间理解。

其他成果：照明、植物、铺装、城市家具、导视系统等专项设计

2.泸州市一环路城市道路空间品质提升导则

（1）文本成果：《泸州市街道空间品质提升导则》（含泸州市街道问题整理及对策、设计标准、负面清单、典型案例）。

（2）图示成果：

①街道分类设计指引图集（含断面、家具、植物配置等）。

②“金角银边”改造技术手册（附材料与造价参考）。

三、商务要求：（实质性要求）

1.成果工期要求

（1）江城-龙透关公园示范段道路空间品质提升方案设计：文本，设计说明，造价估算等；

提交时间：合同签订15个工作日内

（2）江城-龙透关公园示范段道路空间品质提升扩初设计：文本，详细设计说明，清单，概算等；

提交时间：方案确认后15个工作日内

（3）泸州市一环路城市道路空间品质提升导则：文本及图示等；

提交时间：扩初设计方案确认后20个工作日

2.服务地点：采购人指定地点。

3.报价要求：供应商报价应包括所有材料、设备、运输、人工、税费等完成本项目所有费用，采购人不再支付任何额外费用；报价估算错误等引起的风险由供应商自行承担。

4.付款方式：

（1）签订合同之日起5个工作日内采购人向成交人支付合同金额的20%作为预付款，此预付款为本合同项目专用款，成交人不得作为其他任何用途；方案设计完成后5个工作日内，采购人向成交人支付合同金额的40%；按审核通过后的方案完成初步设计和泸州市一环路道路空间品质提升导则后5个工作日内，采购人向成交人支付合同总金额的30%；所有成果完成后5个工作日内，采购人向成交人支付合同总金额的10%。

（2）成交人须向采购人出具合法有效完整的增值税专用发票及凭证资料后进行支付结算，付款方式均采用公对公的银行转账，采购人接受转账的开户信息以合同载明的为准。因成交供应商未出具完税发票或凭证资料导致采购人无法结算支付的，采购人不承担违约责任。

5.安全责任：供应商所提供的服务质量须达到采购人的要求以及满足国家、省、市颁发的相关规定和技术要求，在保证服务期和服务质量的前提下为采购人提供服务，服务中的一切风险（包括人员安全事故责任、与第三方的劳务纠纷、项目实施过程中的劳务纠纷及人员伤害等）均由供应商一方承担责任。

6.验收标准：（1）按国家有关规定以及采购文件的质量要求和技术指标、供应商的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收。 （2）其他未尽事宜应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）等政府采购相关法律法规的要求进行验收。

7.违约责任

7.1除本合同另有约定外，任何一方违约都应按照合同金额的20%承担违约责任，如造成未违约方损失的，还应承担损失赔偿责任。

7.2除非供应商原因或经采购人书面同意外，供应商未按照合同约定时间节点及项目进度（包括各个时间节点的逾期）提交成果的，每延期一天，供应商应向采购人支付合同价款1‰的金额作为违约金，且采购人可在通知供应商后在合同款中予以扣除。

7.3如采购人无正当理由未按照合同约定时间及时付款的，每延期一天，支付应付未付价款的1‰作为违约金。

7.4双方违反本合同有关知识产权、商业秘密的约定，违约方应当承担因此所引起的全部责任。

7.5供应商违反约定进行转、分包的，采购人有权单方解除本合同且不再支付剩余费用，合同自解除通知发出后的第三日即解除。

7.6如遇相关政策调整、相关法律法规变动等不可抗力因素干扰，则服务期相应顺延，供应商不承担违约责任，具体应由供应商与采购人协商解决。

- 8.知识产权：

- （1）采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

（2）成交供应商对采购人所提供的基础资料及本项目合同执行过程中接触或产生的资料有保密义务，未经采购人书面许可，供应商不得向任何第三方披露。如果因供应商原因造成发生任何有损于其保密性的事情，供应商有责任采取补救措施，且须向采购人赔偿相应损失。

（3）供应商应根据采购人需求，做好各级各项汇报评审等相关工作,配合采购人及相关单位完成后续相关工作。

（4）成果归属：本项目实施及使用过程中产生的和最终形成的知识成果及知识产权归采购人所有，完成的专著、论文、软件、数据库等研究成果双方均享有署名权。允许成交供应商使用本项目知识成果作为职称评定、业内评比、科学研究等非盈利性质用途使用。涉及具体的知识成果转化权益分配，双方均按照《中华人民共和国促进科技成果转化法（2015年修订）》和《中华人民共和国科学技术进步法（2007年修订）》中的相关规定及双方达成的合意执行。

9.其他未尽事宜，由双方在签订合同时另行约定。

# 第六章  磋商内容、磋商过程中可实质性变动的内容

针对第五章所包含的技术、服务要求以及合同草案条款，在磋商过程中，磋商小组在获得采购人代表确认的前提下，可以根据磋商情况实质性变动相关内容。磋商小组对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组会及时以书面形式通知所有参加磋商的供应商。

第七章  响应文件格式

一、本章所制响应文件格式（不包括签字盖章），除格式中明确将该格式作为实质性要求的，不具有强制性。

二、本章所制响应文件格式有关表格中的备注栏，由供应商根据自身响应情况作解释性说明，不作为必填项。

三、本章所制响应文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变响应文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，供应商可以不予填写，但应当注明。

- “资格性响应文件”格式

（正本/副本）

XX项目

资格性响应文件

供 应 商名称：

包        号：

XX年XX月XX日

一、法定代表人身份证明书

XXXXXXXX（采购人名称）：

（法定代表人姓名）  在 （供应商名称） 处任 （职务名称）       职务，是 （供应商名称）  的法定代表人。

特此证明。

供应商名称：XXXX（加盖公章）

日      期：XX年XX月XX日

说明：上述证明文件在资格性响应文件中附有法定代表人身份证复印件（身份证两面均应复印）或护照复印件（供应商的法定代表人为外籍人士的，则提供护照复印件）时才能生效。

二、法定代表人/单位负责人授权书

## XXXXXXXX（采购人名称）：

## 本授权声明： XXXX（供应商名称）XXXX（法定代表人/单位负责人姓名、职务）授权XXXX（被授权人姓名、职务）为我方 “XXXXXXXX” 项目（采购项目编号：XXXX）磋商采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关磋商采购、签订合同以及执行合同等一切事宜。

## 特此声明。

## 法定代表人/单位负责人（委托人）签字或加盖个人印章：XXXX。

## 授权代表（被授权人）签字：XXXX。

## 供应商名称：XXXX（单位盖章）。

## 日    期：XXXX。

注：

1、供应商为法人单位时提供“法定代表人授权书”，供应商为其他组织时提供“单位负责人授权书”，供应商为自然人时提供“自然人身份证明材料”。

2、应附法定代表人/单位负责人身份证明材料复印件和授权代表身份证明材料复印件。

3、身份证明材料包括居民身份证或户口本或军官证或护照等。

4、身份证明材料应同时提供其在有效期的材料，如居民身份证正、反面复印件。

三、承诺函

## XXXX（采购人名称）：

## 我单位作为本次采购项目的供应商，根据磋商文件要求，现郑重承诺如下：

## 一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

## （一）具有独立承担民事责任的能力；

## （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

## （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

## （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

## （五）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

## （六）法律、行政法规规定的其他条件；

## （七）根据采购项目提出的特殊条件。

## 二、截至响应文件递交截止日未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重违法失信行为记录名单。

## 本单位对上述承诺的内容和事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

## 供应商名称：XXXX（单位公章）

## 日    期：XXXX

四、供应商资格性及其他类似效力要求的相关证明材料

注：供应商应按磋商文件第四章相关要求提供佐证材料，有格式要求的从其要求，无格式要求的格式自拟。

第二部分     “其他响应文件”格式

封面：

（正本/副本）

XX项目

其他响应文件

供 应 商名称：

包        号：

XX年XX月XX日

一、响应函

XXXXXXX（采购人名称）:

1.我方全面研究了 “xxx”项目磋商文件（项目编号：XXXX），决定参加贵单位组织的本项目磋商采购。

2.我方自愿按照磋商文件规定的各项要求向采购人提供所需服务/货物。

3.一旦我方成交，我方将严格履行采购合同规定的责任和义务。

4.我方为本项目提交的响应文件正本1份，副本XX份，用于磋商报价。

5.我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与磋商报价有关的文件资料，并保证我 方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人印章）：XXX

通讯地址：XXX

邮政编码：XXX

联系电话：XXX

传    真：XXX

日    期：XXX年XXX月XXX日

## 二、承诺函

XXX（采购人名称）：

我方作为本次采购项目的供应商，根据磋商文件要求，现郑重承诺如下：

一、我方已认真阅读并接受本项目磋商文件第二章的全部实质性要求，如对磋商文件有异议，已依法进行维权救济，不存在对磋商文件有异议的同时又参加磋商以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

二、在参加本次采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。

三、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动，我方承诺不属于此类禁止参加本项目的供应商。

四、在参加本次采购活动中，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、我方实际控制人或者中高级管理人员或者其他工作人员，不存在同时是采购人工作人员的情形。

六、不存在同一母公司的两家以上的子公司，以不同供应商身份同时参加本项目同一合同项下的采购活动的情形。

七、我方与采购人不存在关联关系，也不是采购人的母公司或子公司。

八、响应文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

九、与我方存在直接控股关系的单位为：XXX；存在管理关系单位为：XXX。

我方对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我方愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人印章）：XXX

供应商名称：XXXX（盖章）

日    期：XXX年XXX月XXX日

三、项目实施方案

## 方案的编制格式及内容自拟。

四、供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 项目负责人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  | 其中 |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人印章）：XXX

日  期：XXX年XXX月XXX日

五、技术、服务应答表

项目名称：

| 序 号 | 磋商文件服务内容及要求内容 | 供应商响应文件服务内容及要求应答内容 | 响应/偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

供应商名称：XXX （盖章）

法定代表人/负责人或授权代表（签字）：XXX

日期：XXX

注：1.供应商必须按竞争性磋商文件技术、服务要求内容列入此表并逐一进行应答，否则，按照负偏离处理。

2.供应商必须根据磋商文件要求据实逐条填写，不得虚假响应，虚假响应的，其响应文件无效并按规定追究其相关责任。

六、商务要求应答表

项目名称：

| 序号 | 磋商文件商务要求 内容 | 供应商响应文件商 务要求应答内容 | 响应/偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

注：1.供应商必须按竞争性磋商文件商务要求内容列入此表并逐一进行应答，否则按照无效响应处理。

2.供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其磋商或成交资格。

供应商名称：XXXX （盖章）

法定代表人/负责人或授权代表（签字）：XXXX

日期:xxxx

七、供应商本项目管理、技术、服务人员情况表

项目名称：

| 类别 | 职务 | 姓名 | 职称 | 常住地 | 资格证明（附复印件） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 管理人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附以上人员身份证明材料复印件，加盖鲜章。

供应商名称：XXX （盖章）

法定代表人/主要负责人或授权代表：XXX （签字）

日期：XX

八、首次报价表

项目名称：XXX

| 序号 | 服务内容 | 报价 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 江城-龙透关示范段品质提升改造方案 | XX元 |
| 合计： |  |  |

注：1.报价应是最终用户验收合格后的总价，包括人员工资、办公用品、图纸打印、效果图费用、差旅费、税金、利润、技术服务费等所有费用。

2.“报价表”为多页的，每页均需由法定代表人/主要负责人或授权代表签字并盖供应商印章。

3.供应商其他承诺：

供应商名称：XXXX

法定代表人或代理人：XXXX（签字）

日期：XX年XX月XX日

九、最终/第XX次报价函

（接到评审小组报价通知后提供，无需装订）

项目名称：XXX

| 序号 | 服务内容 | 报价 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 江城-龙透关示范段品质提升改造方案 | XX元 |
| 合计： |  |  |

注：1.报价应是最终用户验收合格后的总价，包括产品生产、人员工资、差旅费、税金、利润、质保售后服务费等所有费用。

2.“报价表”为多页的，每页均需由法定代表人/主要负责人或授权代表签字并盖供应商印章。

3.供应商其他承诺：

供应商名称（加盖公章）：XXX

法定代表人/主要负责人或被授权人（签字）：XXX

日期：XXXX

注：供应商需另外准备至少3份未装订并已加盖公章的报价函用于磋商现场报价，未按规定加盖公章的报价函无效，代理机构不另行提供。

十、供应商类似业绩一览表（如有）

项目名称：XXX

| 年份 | 甲方名称 | 项目名称 | 履约时间 | 合同金额 | 合同内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、供应商（仅限于供应商自己实施的）以上业绩需提供有关书面证明材料。

2、提供合同复印件加盖鲜章。

供应商名称：XXX （盖章）

法定代表人/负责人或授权代表：XXX （签字）

日期：XXX

十一、联合体协议书（如有）

（所有成员单位名称）自愿组成        （联合体名称）联合体，共同参加        （项目名称）勘察设计     标段项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1.             （某成员单位名称）为             （联合体名称）牵头人。

2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。

3.联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向采购人承担连带责任。

4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：                  。

5.本协议书自所有成员单位法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6.本协议书一式     份，联合体成员和采购人各执一份。

注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明扫描件；由委托代理人签字的，应附授权委托书扫描件。

联合体牵头人名称：              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：        （签    字）

联合体成员名称：                  （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：        （签    字）

……

年       月       日

注：本协议书为联合体投标时适用，非联合体投标时无需填写。

十二、磋商文件要求或供应商认为需要提供的其他内容

（格式不限，供应商自拟）

第八章  评审方法

1.总则

1.1 参照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等法律制度，结合本采购项目特点制定本次磋商采购评审方法。

1.2 磋商工作由采购人负责组织，具体磋商由采购人依法组建的磋商小组负责。

1.3 磋商工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的磋商程序和标准对待所有的供应商。

1.4 磋商小组按照磋商文件规定的磋商程序、评分方法和标准进行评审，并独立履行下列职责：

（一）熟悉和理解磋商文件，确定磋商文件内容是否违反国家有关强制性规定或者磋商文件存在歧义、重大缺陷，根据需要书面要求采购人对磋商文件作出解释；

（二）审查供应商响应文件是否满足磋商文件要求，并作出公正评价；

（三）根据需要要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正；

（四）推荐成交供应商，或者受采购人委托确定成交供应商；

（五）起草评审报告并进行签署；

（六）向采购人、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为；

（七）法律、法规和规章规定的其他职责。

1.5磋商过程独立、保密。供应商非法干预磋商过程的，其响应文件作无效处理。

2.磋商程序

2.1审查磋商文件和停止评审。

2.1.1 磋商小组正式评审前，应当对磋商文件进行熟悉和理解，内容主要包括磋商文件中供应商资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、磋商办法和标准、采购政策要求以及采购合同主要条款等。

2.1.2 本磋商文件有下列情形之一的，磋商小组应当停止评审：

（1）磋商文件的规定存在歧义、重大缺陷，导致评审无法进行的；

（2）磋商文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

（3）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是磋商文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

（4）磋商文件将供应商的资格条件列为评分因素的；

（5）磋商文件载明的成交原则不合法的；

（6）磋商文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

2.1.3 出现本条2.1.2规定应当停止评审情形的，磋商小组应当向采购组织单位书面说明情况。除2.1.2规定的情形外，磋商小组不得以任何方式和理由停止评审。

2.2磋商。

2.2.1磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行一轮或多轮磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商顺序以现场抽签的方式确定。磋商过程中，磋商小组可以根据磋商情况调整磋商轮次。

2.2.2每轮磋商开始前，磋商小组应根据磋商文件的规定，并结合各供应商的响应文件拟定磋商内容。

2.2.3在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动磋商文件的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表书面确认。

2.2.4对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

2.2.5磋商过程中，磋商文件变动的，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人/主要负责人/本人或其授权代表签字（注：供应商为法人的，应当由其法定代表人或者授权代表签字确认；供应商为其他组织的，应当由其主要负责人或者授权代表签字确认；供应商为自然人的，应当由其本人或者授权代表签字确认）或者加盖公章。磋商过程中，供应商根据磋商情况自行决定变更其响应文件的，磋商小组不得拒绝，并应当给予供应商必要的时间，但是供应商变更其响应文件，应当以有利于满足磋商文件要求为原则，不得变更为不利于满足磋商文件规定，否则，其响应文件作为无效处理。

2.2.6有效性、完整性和响应程度审查

2.2.6.1磋商过程中，磋商小组对供应商首次递交的响应文件进行审查，审查中发现供应商首次响应文件有下列情况之一的，应按照无效响应文件处理：

（1）响应文件的语言、报价货币、知识产权、响应文件有效期不符合采购文件的规定，影响磋商小组评判的；

2.2.6.2经最终磋商后，响应文件仍有下列情况之一的，应按照无效响应文件处理：

（1）响应文件仍不能完全响应采购文件的实质性要求的；

（2）响应文件中仍有规定的其他无效响应情形的。

2.2.6.3磋商小组对响应文件签署、盖章等进行审查过程中，有下列情形的，磋商小组应当评定为不影响整个响应文件有效性和采购活动公平竞争，并通过响应文件的有效性审查：

（1）响应文件存在个别地方（总数不能超过2个）没有法定代表人/单位负责人签字，但有法定代表人/单位负责人的私人印章或者有效授权代理人签字的；

（2）响应文件除采购文件明确要求加盖单位(法人)公章的以外，其他地方以相关专用章加盖的；

（3）以骑缝章的形式代替响应文件内容逐页盖章的（但是骑缝章模糊不清，印章名称无法辨认的除外）。

（4）磋商文件

2.2.6.4磋商小组对所有响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查后，向采购人出具有效性、完整性和响应程度审查报告，确定继续磋商的供应商名单。没有通过有效性、完整性和响应程度审查的供应商，磋商小组应在有效性、完整性和响应程度审查报告中说明原因。

2.2.7磋商过程中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

2.2.8磋商过程中，磋商小组发现或者知晓供应商存在违法、违纪行为的，磋商小组应当将该供应商响应文件作无效处理，不允许其提交最后报价。

2.2.9磋商完成后，磋商小组应出具磋商情况记录表，磋商情况记录表需包含磋商内容、磋商意见、实质性变动内容等。

2.3报价

2.3.1除首次响应文件中的报价以外，供应商报价采用现场报价。现场报价前，磋商小组应对供应商首次响应文件中的报价进行评审：

2.3.2资格性响应文件和其他响应文件评审结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价或者多轮报价后再最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。两轮（首次响应文件中的报价为第一轮）以上报价的，供应商在未提高响应文件中承诺的产品及其服务质量的情况下，其最后报价不得高于对该项目之前的报价，否则，磋商小组应当对其响应文件按无效处理，不允许进入综合评分，并书面告知供应商，说明理由。磋商小组认为供应商最后报价明显低于成本价，在磋商小组发出质询函后供应商未能提供合理的成本分析和价格构成的或对质询函的解释未被磋商小组采信的，应按照无效响应文件处理。

2.3.3参与报价的供应商按磋商小组要求进行报价。最后报价超过竞争性磋商文件规定的采购预算（或最高限价）或者相关报价不符合采购文件其他报价规定的，应按照无效响应文件处理。供应商现场报价大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额文字存在错误的，应当先对大写金额的文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件作为无效处理。

2.3.4供应商报价应当由法定代表人/主要负责人/本人或其授权代表签字确认（注：供应商为法人的，应当由其法定代表人或者授权代表签字确认；供应商为其他组织的，应当由其主要负责人或者授权代表签字确认；供应商为自然人的，应当由其本人或者授权代表签字确认）或加盖公章。报价是供应商响应文件的有效组成部分。

2.3.5采购人在磋商文件中直接确定了采购项目采购价格的，供应商的报价应当按照磋商文件中确定的采购项目采购价格进行报价，不得增加或者减少，否则其报价无效，其响应文件将作为无效处理。

2.4比较与评价。由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分，具体要求详见本章综合评分部分。

2.5推荐成交候选供应商。磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3家以上成交候选供应商，并编写磋商报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣（得分高低）顺序推荐。评审得分且最后报价且技术指标得分均相同的，成交候选供应商并列，由采购人随机抽签确定成交供应商。

2.6磋商小组复核。磋商小组评分汇总结束后，磋商小组应当进行评审复核，对拟推荐为成交候选供应商的、报价最低的、供应商资格审查未通过的、供应商响应文件作无效处理的重点复核。

2.7采购组织单位现场复核评审结果。

2.7.1评审结果汇总完成后，磋商小组拟出具磋商评审报告前，采购人应当组织2名以上的本单位工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和磋商文件对评审结果进行复核，出具复核报告，存在下列情形之一的，采购人应当根据情况书面建议磋商小组现场修改评审结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）客观评分不一致的。

存在本条上述情形的，由磋商小组自主决定是否采纳采购人的书面建议，并承担独立评审责任。磋商小组采纳采购人书面建议的，应当按照规定现场修改评审结果或者重新评审，并在磋商报告中详细记载有关事宜；不采纳采购人书面建议的，应当书面说明理由。采购人书面建议未被磋商小组采纳的，应当按照规定程序要求继续组织实施采购活动，不得擅自中止采购活动。采购人认为磋商小组评审结果不合法的，应当书面报告采购项目同级财政部门。

采购人复核过程中，磋商小组成员不得离开评审现场。

2.7.2有下列情形之一的，不得现场修改评审结果：

（1）磋商小组已经出具磋商报告并且离开评审现场的；

（2）采购人现场复核时，复核工作人员数量不足的；

（3）采购人现场复核时，没有采购监督人员现场监督的；

（4）采购人现场复核内容超出规定范围的；

（5）采购人未提供书面建议的。

2.8编写磋商报告。磋商小组推荐成交候选供应商后，应向采购人出具磋商报告。磋商报告应当包括以下主要内容：

（1）邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况；

（2）响应文件开启日期和地点；

（3）获取磋商文件的供应商名单和磋商小组成员名单；

（4）评审情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件审查情况、磋商情况、报价情况等；

（5）提出的成交候选供应商的排序名单及理由。

磋商报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对磋商报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对磋商报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意磋商报告。

2.9磋商异议处理规则。在磋商过程中，磋商小组成员对响应文件是否符合磋商文件规定存在争议的，应当以少数服从多数的原则处理，但不违背磋商文件规定。有不同意见的磋商小组成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者磋商文件规定的，应当在磋商报告中予以反映。

2.10供应商澄清、说明

2.10.1磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2.10.2磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人/主要负责人/本人或其授权代表签字（注：供应商为法人的，应当由其法定代表人或者授权代表签字确认；供应商为其他组织的，应当由其主要负责人或者授权代表签字确认；供应商为自然人的，应当由其本人或者授权代表签字确认）或者加盖公章。

2.12终止磋商采购活动。

出现下列情形之一的，采购人应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

2.13磋商活动结束后，发现资格审查过程中资格性审查认定错误的，磋商结果无效，重新开展采购活动，由此给供应商造成损失的，由采购人承担赔偿责任。但是，经过所有参加采购活动的供应商书面认可，同意重新实行资格性审查的，可以直接重新实行资格性审查，并重新按照规定要求进行磋商评审。

3.综合评分

3.1 本次综合评分的因素详见综合评分明细表。

3.2 除价格因素外，磋商小组成员应当根据自身专业情况独立对每个有效供应商的响应文件进行评价、打分。技术、与技术有关的服务及其他技术类评分因素由抽取的技术方面磋商小组成员独立评分。财务状况及其他经济类评分因素由抽取的经济方面磋商小组成员独立评分。采购政策功能、采购合同主要条款及其他政策合同类的评分因素由抽取的法律方面磋商小组成员独立评分。采购人代表原则上对技术、与技术有关的服务及其他技术类评分因素独立评分。价格及其他不能明确区分的评分因素由磋商小组成员共同评分。

3.3综合评分明细表

3.3.1综合评分明细表的制定以科学合理、降低评委会自由裁量权为原则。

3.3.2 综合评分明细表中的报价应先按供应商须知附表中的相关要求进行价格调整，再进行报价评分。

3.3.3综合评分明细表

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 10% | 10分 | 满足磋商文件要求且报价最低的供应商的价格为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=（评审基准价/磋商报价）×10。 | 评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。共同评分因素 |
| 2 | 人员配置 30% | 30分 | 1、项目负责人（1名）：具有注册城乡规划师得3分；具有中级园林类工程师职称证的得1分，具有高级及以上园林类工程师职称证的得3分；本项最高得6分。 2、园林负责人（1名）：具有中级园林类工程师职称证的得1分；具有高级及以上园林类工程师职称证的得3分；本项最高得3分。 3、规划负责人（1名）：具有中级规划类工程师职称证的得1分；具有高级及以上规划类工程师职称证的得3分；在此基础上，具有注册城乡规划资格证书加3分；本项最高得6分。 4、市政负责人（1名）：具有中级市政类工程师职称证的得1分；具有高级及以上市政类工程师职称证的得3分；本项最高得3分。 5、建筑负责人（1名）：具有中级建筑类工程师职称证的得1分；具有高级及以上建筑类工程师职称证的得3分；本项最高得3分。 6、给排水负责人（1名）：具有中级给排水工程师职称证的得1分；具有高级及以上给排水工程师职称证的得3分；本项最高得3分。 7、设计人员：每提供一个具有中级及以上园林或规划工程师职称证的得1分、具有高级及以上园林或规划工程师职称证的得3分；本项最高得6分。 注：①以上人员不重复计分；②以上人员须为本单位人员，提供人员在职证明；③提供以上人员相应证书复印件并加盖供应商公章，不提供或未按要求提供的不得分。 | 共同评分因素 |
| 3 | 业绩 12% | 12分 | 提供2020年1月1日（含）至今已完成的类似业绩，每提供一个得4分，本项最高得8分。类似业绩：园林绿化工程设计业绩。 提供2020年1月1日（含）至今已完成的类似业绩，每提供一个得4分，本项最高得4分。类似业绩：绿化导则等相关业绩。 注：提供合同复印件或协议书复印件或中标（中选、成交）通知书加盖供应商公章。不提供或未按要求提供的不得分。 | 共同评分因素 |
| 4 | 项目实施方案48% | 48分 | （1）根据供应商提供的项目现场的实地踏勘分析进行评审，至少包括：①现状分析；②根据现状进行科学合理的分类、分级、分段。供应商提供的方案完全满足本项目需求且切实可行的得4分，每有一小项没有提供或与本项无关的扣2分，每有一小项内容缺陷或不满足采购人实际需求扣1分，扣完为止。 （2）根据供应商提供的项目总体设计分析进行评审，至少包括：①设计总体定位；②设计元素；③设计原则；④设计手法及表现方式；⑤项目设计主要内容；⑥提供大转盘及大梯步广场设计方案(设计范围：转盘绿岛周边道路空间品质、大梯步平台公园等区域，共计面积约8230㎡。设计内容：①大梯步平台公园在尽可能保留现有大乔情况下，改造场地功能布局，重塑活动及景观空间，满足市民活动需求同时，彰显泸州文化。②转盘绿岛周边道路空间，包括更换地面铺装、市政设施更换及美化、植物景观提升)。供应商提供的方案完全满足本项目需求且切实可行的得30分，每有一小项没有提供或与本项无关的扣5分，每有一小项内容缺陷或不满足采购人实际需求扣2.5分，扣完为止。 （3）设计图纸：提供不少于5张本项目设计效果图得10分,每少1张图纸扣2分，扣完为止。 （4）根据供应商提供的项目设计服务方案进行评审，至少包括：①设计进度保证措施；②设计质量保证措施方面内容。供应商提供的方案完全满足本项目需求且切实可行的得4分，每有一小项没有提供或与本项无关的扣2分，每有一小项内容缺陷或不满足采购人实际需求扣1分，扣完为止。 注：方案设计内容及范围须满足采购项目服务内容要求。缺陷具体是指仅有框架或标题、 或仅有复制招标内容的要求、方案中出现套用其他项目方案或内容、内容不完整、内容中出现前后描述不一致现象或语言描述出现有错误、内容涉及适用的规范及标准(方法)出现错误、项目名称错误、实施地点区域错误等任意一种情形。 | 技术评审 |

评分表注：（1）评分因素中的组织设计应当严格对应本磋商文件第五章采购需求内容，不得设置与第五章采购需求内容没有对应的评分因素。项目不得直接或者间接以供应商规模条件、供应商获得荣誉奖励奖状及类似证书、供应商参与政策课题标准研讨、与项目无关的人员条件等不合理因素对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。

（2）为支持新设立企业的发展，业绩分值不能过高设置，每个业绩的分值不能过低设置。

（3）评分标准应当对应磋商文件第五章中明确的采购需求进行细化和量化，不得设置施工组织设计方案、规划、配置等先进性、稳定性、科学性、合理性、完整性、操作性、周到性、全面性及其他不细化量化的评审标准扩大磋商小组的自由裁量权。

（4）采购人在磋商文件中直接确定采购项目采购价格的，仍然要将价格作为评分因素，并按照规定进行价格扣除和价格加成后，进行价格评分。

（5）评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。

3.3.4评审得分＝（A1＋A2＋……＋An）/NA＋（B1＋B2＋……＋Bn）/ NB＋（C1＋C2＋……＋Cn）/ NC＋（D1＋D2＋……＋Dn）/ ND

A1、A2……An分别为每个经济类评委（经济类专家）的打分，NA为经济类评委（经济类专家）人数；B1、B2＋……Bn 分别为每个技术类评委（技术类专家和采购人代表）的打分，NB为技术类评委（技术类专家和采购人代表）人数；C1、C2……Cn 分别为每个政策合同类评委（法律类专家）的打分，NC为政策合同类评委（法律类专家）人数；D1、D2……Dn 分别为评审委员会每个成员的打分（共同评分类），ND为评审委员会人数。

4.磋商纪律及注意事项

4.1磋商小组内部讨论的情况和意见必须保密，任何人不得以任何形式透露给供应商或与供应商有关的单位或个人。

4.2在磋商过程中，供应商不得以任何形式对磋商小组成员进行旨在影响磋商结果的私下接触，否则将取消其参与磋商的资格。

4.3对各供应商的商业秘密，磋商小组成员应予以保密，不得泄露给其他供应商。

4.4 磋商小组独立评判，推荐成交候选人，并写出书面报告。

4.5 磋商小组可根据需要对供应商进行实地考察。

5.磋商小组在采购活动中承担以下义务：

- 遵守评审工作纪律；

- 按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

- 不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

- 及时向财政部门报告评审过程中发现的采购人向评审专家做倾向性、误导性的解释或者说明，以及供应商行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为；

- 发现磋商文件内容违反国家有关强制性规定或者磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并向采购人书面说明情况；

- 及时向财政、监察等部门举报在评审过程中受到非法干预的情况；

- 配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

- 法律、法规和规章规定的其他义务。

6.评审专家在采购活动中应当遵守以下工作纪律：

6.1不得参加与自己有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条规定的利害关系的采购项目的评审活动。发现参加了与自己有利害关系的评审活动，须主动提出回避，退出评审；

6.2评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购人统一保管；

6.3评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理；

6.4评审过程中，不得发表影响评审公正的倾向性、歧视性言论，不得征询或者接受采购人的倾向性意见，不得明示或暗示供应商在澄清时表达与其响应文件原义不同的意见，不得以磋商文件没有规定的评审方法和标准作为评审的依据，不得修改或者细化评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得违规撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认；

6.5在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，不得向外界透露评审内容；

6.6评审现场服从采购人工作人员的管理，接受现场监督人员的合法监督；

6.7遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购人的请托。

- 采购合同（草案）

合同编号：

签订地点：

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关的法律法规，以及      项目（项目编号：     ）的《磋商文件》，乙方的《响应文件》及《成交通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的《磋商文件》、《响应文件》、《成交通知书》等均为本合同的组成部分。

一、项目基本情况

....

二、合同期限

服务期限为合同签订之日起   个月。

三、服务内容与质量标准

1．；

……

四、服务费用及支付方式

本项目服务费用由以下组成：

- 元；

……

五、服务费支付方式

1．本合同签订生效后，乙方在规定时间内按要求完成项目所有内容。

2．支付方式：按磋商文件要求执行。

3．合同履约保证金：/。

4．乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

六、知识产权

乙方应保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

七、无产权瑕疵条款

乙方保证所提供的服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如有产权瑕疵的，视为乙方违约。乙方应负担由此而产生的一切损失。

八、履约保证金

1．乙方交纳人民币   /   万元作为本合同的履约保证金。

九、甲方的权利和义务

1．甲方有权对合同规定范围内乙方的服务行为进行监督和检查，拥有监管权。甲方认为不合理的部分有权下达整改通知书，并要求乙方限期整改。

2．负责检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况。

3．根据本合同规定，按时向乙方支付应付服务费用。

4．国家法律、法规所规定由甲方承担的其它责任。

十、乙方的权利和义务

1．对本合同规定的委托服务范围内的项目享有管理权及服务义务。

2．根据本合同的规定向甲方收取相关服务费用，并有权在本项目管理范围内管理及合理使用。

3．及时向甲方通告本项目服务范围内有关服务的重大事项，及时配合处理投诉。

4．接受项目行业管理部门及有关部门的指导，接受甲方的监督。

5．国家法律、法规所规定由乙方承担的其它责任。

十一、违约责任

1．甲乙双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行。

2．如因乙方工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。

十二、不可抗力事件处理

1．在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2．不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3．不可抗力事件延续天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决合同纠纷的方式

1．在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在天内不能达成协议时，应提交泸州仲裁委员会仲裁。

2．在仲裁期间，除正在进行仲裁部分外，合同其他部分继续执行。

十四、合同生效及其他

1．合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

2．本合同一式伍份，自双方签章后生效。甲方叁份、乙方贰份。

十五、附件

1．项目磋商文件

2．项目修改澄清文件

3．成交通知书

4．其他

甲方：   （盖章）   			    乙方：   （盖章）

法定代表人（授权代表）：         法定代表人（授权代表）：

地    址：                       地    址：

开户银行：                       开户银行：

账    号：                       账    号：

电    话：                       电    话：

传    真：                       传    真：

签约日期：    年  月  日 		    签约日期：    年  月  日